## Slide 1
Metodología de Desarrollo
De Software

## Slide 2: Competencia
Desarrollar software de acuerdo a requerimientos especificados, utilizando lenguajes de programación y estándares de la industria.

## Slide 3: Contenidos
1 METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
1.1 -Definición de metodología de desarrollo de software
- Etapas de una metodología de desarrollo
- Objetivos de las etapas del desarrollo de software
1.2 Metodología de desarrollo
- Metodología de desarrollo ágil
- Metodología de desarrollo tradicional
- Fases del desarrollo de software

## Slide 4: Contenidos
2. Tipos de metodología de desarrollo tradicionales
2.1 Objetivos de las metodologías de desarrollo
de software
2.2 Clasificación de las metodologías de desarrollo
de software
2.2.3 Metodología tradicional
-El modelo en cascada
-Modelo Espiral
-Modelo iterativoincremental
-RUP

## Slide 5: Contenidos
2.2.4 Metodologías Agiles
2.2.4.1 El manifiesto ágil
2.2.4.2 Beneficios de aplicar metodologías agiles
2.2.4.3 Metodología ágil vs metodología tradicional
2.2.4.2 Clasificación de Metodologías
- Programación Extrema (XP)
- Lean Development (LD)
- Crystal Clear
- Adaptative Software Development (ASD)
- Feature Driven Development (FDD)

## Slide 6: Contenidos
3. SCRUM
3.1 ¿Qué es SCRUM?
3.2 Beneficios del SCRUM
3.3 Proceso SCRUM
3.4 Requisitos para utilizar SCRUM
3.5 Artefactos del SCRUM
3.6 SCRUM y etapas de un proyecto de software

## Slide 7: Contenidos
4. Herramientas de apoyo a las metodologías agiles
4.1 Historias de usuario
4.2 Tablero Kanban
4.3 Planning póker
4.4 Metodología a utilizar en función del proyecto de
software.

## Slide 8
Metodología de Desarrollo de SW
Lo que buscamos guiándonos con una metodología es prolijidad, corrección y control de cada etapa del desarrollo de un programa (software).
Lo que nos permitirá una forma sistemática para poder obtener un producto correcto y con la menor cantidad de errores posible.
Objetivos de una Metodología

## Slide 9
Metodología de Desarrollo de SW
Existen dos metodologías que tienen analogía en la práctica con los paradigmas de programación.
Metodología estructurada
Metodología orientada a objetos

## Slide 10
Metodología de Desarrollo de SW
Estos dos modelos:
– El modelo clásico trabaja con equipos especializados que se ocupan cada uno de la parte del proceso en que son especialistas, pasándose el trabajo de unos a otros cada vez que terminan la parte que les toca (modelo secuencial o en cascada).
– Mientras que el modelo ágil trabaja con equipos multidisciplinares que trabajan a la vez y solapan las fases del proceso, que más que fases son tareas que se ejecutan cuando son necesarias.

## Slide 11
Metodologías Tradicionales

## Slide 12
Ciclos de Vida del Software
Identificaremos los modelos de software como Tradicionales:
Lineal
Cascada y Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral
RUP
Metodología de Desarrollo de SW

## Slide 13
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Ciclo de Vida del Producto Software
“Todo es Cíclico pero no igual
Metodologías Tradicionales

## Slide 14
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Es el más sencillo de todos los modelos. Consiste en descomponer la actividad del proyecto en etapas separadas que son realizadas de manera lineal o Cascada Clásica.
Las actividades de cada etapa son independientes entre si, es decir, es característica que no exista retroalimentación entre ellas.
Ventajas:
Sencillez de su gestión.
Orientado a un sector pequeño de una empresa.
Desventajas:
No es apto para desarrollos que superen mínimamente requerimientos de retroalimentación.
Ciclo Lineal
Análisis
Diseño
Implementación
Debugging
Instalación
Aceptación
Metodologías Tradicionales

## Slide 15
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Ventajas:
Sencillez de su gestión.
Orientado a un sector pequeño de una empresa.
Desventajas:
No es apto para desarrollos que superen mínimamente requerimientos de retroalimentación.
Ciclo Lineal
Análisis
Diseño
Implementación
Debugging
Instalación
Aceptación
Metodologías Tradicionales

## Slide 16
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Propuesto Winston Royce en 1970, admite iteraciones. Después de cada etapa, se realiza una o varias revisiones para comprobar si se puede pasar a la siguiente fase y presentando avances a nivel de prototipos si fuera necesario. Siguen marcados los inicios y términos de cada Fase.
Metodologías Tradicionales

## Slide 17
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Ventajas:
Planificación sencilla.
Provee un producto de elevada calidad.
Desventajas:
Se debe contar con todos los requerimientos o la mayoría al inicio del proyecto.
Los resultados NO los veremos hasta que estemos en las etapas finales.
Si los errores NO se detectan oportunamente pueden tener un alto costo.
Es un modelo rígido, poco flexible y con muchas restricciones.
Metodologías Tradicionales

## Slide 18
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Diseñado por Alan Davis, contiene las mismas etapas que el ciclo en cascada puro, pero se le agregan 2 sub-etapas de retroalimentación entre las etapas de análisis y mantenimiento., y entre las de diseño y debugging.
Este modelo nos ofrece mayor garantía de corrección al terminar el proyecto.
Metodologías Tradicionales

## Slide 19
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Ventajas: (Igual que el ciclo de vida anterior)
Planificación sencilla.
Provee un producto de elevada calidad.
Desventajas:(Igual que el ciclo de vida anterior)
Se debe contar con todos los requerimientos o la mayoría al inicio del proyecto.
Los resultados NO los veremos hasta que estemos en las etapas finales.
Si los errores NO se detectan oportunamente pueden tener un alto costo.
Metodologías Tradicionales

## Slide 20
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Es parecido al cascada puro, pero con al diferencia que en éste se pueden solapar las etapas entre sí. Esto aumenta la eficiencia ya que la retroalimentación entre etapas se encuentra implícitamente en el modelo de ciclo de vida.
Metodologías Tradicionales

## Slide 21
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Ventajas:
Ganancia en calidad respecto del producto final.
Desventajas:
Debido al solapamiento de etapas se hace difícil determinar el inicio y fin de cada una de ellas.
Los problemas de comunicación pueden generar incongruencias
Está concentrado en el diseño exhaustivo del software y la Validación constante entre una etapa y otra restando un método efectivo para consolidar y definir inicios o términos de fases a nivel de entregables.
Metodologías Tradicionales

## Slide 22
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
El ciclo de vida iterativo
En cada ciclo, iteración, se revisa y mejora el producto. Un ejemplo de desarrollo iterativo es aquel basado en refactorizaciones en el que cada ciclo mejora más la calidad del producto.
Es importante señalar que este ciclo no implica añadir funcionalidades en el producto, pero si revisión y mejora.
Metodologías Tradicionales

## Slide 23
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Ventajas:
Permite reducir los riesgos propios del desarrollo con cascada puro.
El cliente puede ver una versión previa mejorada o con mayores funciones del software.
Se puede utilizar cuando NO se tienen claros los requerimientos.
Desventajas:
Se debe evaluar el esfuerzo y cantidad de iteraciones necesarias para construir cada entrega.
Es recomendable aplicar holgura a la planificación entre cada iteración para hacer las mejoras si falla algo.
Metodologías Tradicionales

## Slide 24
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral
El ciclo de vida iterativo e incremental es una de las bases de un proyecto ágil, más concretamente, con iteraciones cortas en tiempo, de pocas semanas, normalmente un mes y raramente más de dos.
El desarrollo incremental es el proceso de construcción siempre incrementando subconjuntos ...
Se presupone que todos los requisitos se han definido al inicio.
En este modelo se desarrolla el sistema para satisfacer un subconjunto de requisitos especificados y en posteriores versiones se incrementa el sistema con nuevas funcionalidades que satisfagan mas requisitos.
Metodologías Tradicionales

## Slide 25
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
El modelo Incremental aporta beneficios:
Construir un sistema pequeño siempre es menos riesgoso que construir uno grande.
Las funcionalidades son desarrolladas independientemente por lo que son más fáciles de levantar a nivel de requerimientos. (Modulares)
Si hay un error grave se desecha sólo la parte afectada.
No se necesita contar con todos los requerimientos funcionales de la aplicación total.
Metodologías Tradicionales

## Slide 26
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
VENTAJAS. • Construir un sistema pequeño es siempre menos riesgoso que construir un sistema grande. • Al ir desarrollando parte de las funcionalidades, es más fácil determinar si los requerimientos planeados para los niveles subsiguientes son correctos. • Si un error importante es realizado, sólo la última iteración necesita ser descartada y utilizar el incremento previo.
DESVENTAJAS. • Se presupone que todos los requisitos se han definido al inicio. • Se requiere de una experiencia importante para definir los incrementos de forma de distribuir en ellos las tareas en forma proporcional. • Si el sistema a desarrollar es de gran magnitud y se cuenta con un único grupo para construirlo se corre el riesgo que el desarrollo se prolongue demasiado en tiempo.
Si es muy riesgoso desarrollar el sistema completo de una sola vez, entonces debería considerar este modelo
Metodologías Tradicionales

## Slide 27
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
El Modelo de prototipos que pertenece a los modelos de desarrollo evolutivo, El prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando los programas adecuados y no se debe utilizar mucho dinero pues a partir de que éste sea aprobado nosotros podemos iniciar el verdadero desarrollo del software. El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del software que serán visibles para el cliente o el usuario final.
Metodologías Tradicionales

## Slide 28
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Este diseño conduce a la construcción de un prototipo, el cual es evaluado por el cliente para una retroalimentación; gracias a ésta se refinan los requisitos del software que se desarrollará. La iteración ocurre cuando el prototipo se ajusta para satisfacer las necesidades del cliente. Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador entienda mejor lo que se debe hacer y el cliente vea resultados a corto plazo.
Metodologías Tradicionales

## Slide 29
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Ventajas
*Disminuyen los costes de mantenimiento del producto final.
*Los tiempos de desarrollo son inferiores. *El tamaño del sistema es menor. *La especificación actúa como interface entre cliente y equipo de desarrollo. *El propio prototipo sirve de contrato con el cliente y cualquier cambio en el prototipo debe estar consolidado por ambas partes. *El prototipo es un documento vivo de buen funcionamiento del producto final. *Ayuda para determinar requerimientos expresados en el prototipo. Experimenta sobre los aspectos del sistema que representan mayor complejidad. Demuestran la viabilidad del sistema. *El cliente reacciona mucho mejor ante el prototipo, sobre el que puede experimentar, que no sobre una especificación escrita.
Metodologías Tradicionales

## Slide 30
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Muy útil cuando desconocemos la totalidad de los requerimientos iniciales, o también los requerimientos no están completos. Por ejemplo, un sistema centralizado de stock el cuál hay muchas áreas que utilizarán la aplicación y tienen distintas expectativas funcionales del sistema final y variadas necesidades según sus perfiles o área productiva de su Departamento.
Metodologías Tradicionales

## Slide 31
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
El modelo de ciclo de vida evolutivo realiza una interacción de ciclos REQUERIMIENTOS -DESARROLLO - EVALUACIÓN
Metodologías Tradicionales

## Slide 32
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
En el modelo evolutivo, los requerimientos son cuidadosamente examinados y solo esos que son bien comprendidos, son seleccionados para el primer incremento. Los desarrolladores, construyen una implementación parcial del sistema que recibe sólo estos requerimientos.
El sistema es entonces desarrollado, los usuarios lo usan y proveen retroalimentación a los desarrolladores. Basada en retroalimentación.
Metodologías Tradicionales

## Slide 33
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Ventajas
Este modelo acepta que los requerimientos del usuario se pueden cambiar en cualquier momento.
Es un modelo es muy útil cuando desconocemos la mayoría de los requerimientos iniciales o cuando los requerimientos no están completos.
Busca reemplazar el viejo sistema con uno nuevo que tendría la propiedad de satisfacer los nuevos requerimientos lo más rápido posible.
El desarrollo evolutivo es 100% compatible con el modelo cascada.
Metodologías Tradicionales

## Slide 34
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Boehm, cerró la década de los 80 publicando en 1988 un modelo de ciclo de vida en espiral que sustituye a la solución en fases del “modelo en cascada”, con ciclos de experimentación y aprendizaje. El modelo, incorpora un nuevo elemento en el desarrollo de software, como es el “análisis de riesgos” y define seis actividades principales representadas por los seis pasos de la figura:
Metodologías Tradicionales

## Slide 35
Ciclos de Vida del Software
Lineal
Cascada Modificada
Ciclo en V
Sashimi
Iterativo
Incremental
Basado en Prototipos
Evolutivo
Espiral.
Muy útil cuando desconocemos la totalidad de los requerimientos iniciales, o también los requerimientos no están completos.
Por ejemplo un sistema centralizado de stock el cuál hay muchas áreas que utilizarán la aplicación tienen distintas expectativas funcionales del sistema final y distintas necesidades según sus perfiles.
Metodologías Tradicionales

## Slide 36
El Proceso Unificado de Rational o RUP (por sus siglas en inglés de Rational Unified Process) es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational Software, actualmente propiedad de IBM.1​ Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.
Metodologías Tradicionales

## Slide 37
Fase de Inicio
Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto con los patrocinadores o alumnos de un proyecto en el cual tenemos que, identificar los riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de software y producir el plan de las fases y el de iteraciones posteriores.
Fase de Elaboración
En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrollaran en esta fase, se realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer análisis del dominio del problema, se diseña la solución preliminar.
Fase de Desarrollo
El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar los requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto.
Fase de Transición
El propósito de esta fase es asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las personas involucradas en el proyecto.
Metodologías Tradicionales

## Slide 38
Metodologías Tradicionales

## Slide 39
RUP en cada una de sus fases (pertenecientes a la estructura dinámica) realiza una serie de artefactos que sirven para comprender mejor tanto el análisis como el diseño del sistema (entre otros). Estos artefactos (entre otros) son los siguientes:
Fase de Inicio
Documento Visión.
Diagramas de caso de uso.
Especificación de Requisitos.
Diagrama de Requisitos.
Fase de Elaboración
Vista Lógica
  Diagrama de clases
  Modelo E-R (Si el sistema así lo requiere)
Vista de Implementación
  Diagrama de Secuencia
  Diagrama de estados
  Diagrama de Colaboración
Metodologías Tradicionales

## Slide 40
Fase de Elaboración
Vista Conceptual
  Modelo de dominio
Vista física
  Mapa de comportamiento a nivel de hardware.
Diseño y desarrollo de casos de uso, o flujos de casos de uso arquitectónicos
Pruebas de los casos de uso desarrollados, que demuestran que la arquitectura documentada responde adecuadamente a requerimientos funcionales y no funcionales.
Metodologías Tradicionales

## Slide 41
Fase de Elaboración
Construcción
Especificación de requisitos faltantes
Diseño y desarrollo de casos de uso y/o flujos de acuerdo con la planeación iterativa
Pruebas de los casos de uso desarrollados, y pruebas de regresión según sea el caso
Transición
Pruebas finales de aceptación
Puesta en producción
Estabilización
Metodologías Tradicionales

## Slide 42
Metodologías Tradicionales